# Ophyra - Revision General Del Modulo Store + Logistics / Delivery

Fecha de preparacion: 2026-07-06

## Estado De Activacion Revisado

Este bloque de revision se ejecuta sobre el modulo existente, sin reconstruir funcionalidades ya desarrolladas.

La revision confirma que Store + Logistics se valida como modulo privado activo para Level 1, Level 2, Level 4 y Level 5 cuando el acceso corresponde. Las entradas privadas de navegacion, busqueda interna, dashboard del owner, workspace del team member, Driver Mode y portal de cliente deben abrir pantallas existentes del modulo o mostrar bloqueo por modulo cuando no exista activacion.

La revision mantiene intacto el mensaje publico del home, pricing publico, SEO publico y landings publicas. El alcance se limita a dashboards privados, accesos internos, nombres operativos y flujos de QA.

## Proposito Del Documento

Este documento define la revision general del modulo Store + Logistics / Delivery como una capacidad activa para validar pantalla por pantalla, nivel por nivel y flujo por flujo.

El documento esta escrito como guia de QA y activacion del modulo completo. Su objetivo es confirmar que la tienda, inventario de tienda, postventa, preparacion, delivery, tracking, chat, notificaciones, time tracking, historial y trazabilidad funcionan como un solo flujo operacional sin afectar el panel de Services.

## Regla Principal De Alcance

Store + Logistics no debe mezclarse con Services.

Services usa:

orders

orders_team_tasks

orders_services

orders_payments

orders_contracts

orders_files

Store + Logistics usa:

store_orders

store_order_items

store_payments

store_order_workflow

store_order_tasks

store_delivery_location_logs

store_delivery_zones

store_products

store_product_variations

store_categories

store_carts

store_user_roles

Las pantallas pueden convivir en Planner Hub, pero los datos, permisos, etiquetas, reportes y flujos deben quedar separados.

## Lenguaje Oficial Del Modulo

### Store + Logistics

Modulo de tienda, venta, postventa, preparacion, fulfillment, delivery, tracking, devoluciones y reportes de tienda.

### Store Inventory

Inventario vendible de la tienda. Incluye productos, SKU, categorias, atributos, variaciones, precios, stock, peso, dimensiones y visibilidad publica.

### Warehouse / Almacen

Modulo separado para contenedores, items fisicos, materiales, activos, equipos, ubicaciones y etiquetas QR.

Warehouse no es Store Inventory.

### Preparation

Preparation es el nombre operacional universal. Kitchen queda solo como compatibilidad interna donde ya exista, por ejemplo:

store_order_workflow.kitchen_user_id

La UI debe decir:

Preparation user

Preparation assignment

Preparation ready

## Niveles De Usuario En Revision

### Level 1 - Super Administrador

Debe validar:

Acceso total por owner/operacion.

Seleccion clara de negocio/owner.

Gestion de Store Inventory.

Gestion de Store Orders.

Asignacion de Preparation y Delivery.

Revision de pagos.

Revision de tracking.

Revision de proof of delivery.

Revision de reportes.

Separacion de Store + Logistics, Warehouse y Services.

### Level 2 - Business Owner

Debe validar:

Acceso solo a su negocio.

Acceso a Store + Logistics segun modulo activo.

Acceso a Warehouse solo si Warehouse esta activo.

Carga de productos simples.

Carga de productos variables.

Importacion y actualizacion CSV.

Revision de ordenes de tienda.

Asignacion de preparadores y repartidores.

Postventa.

Delivery y tracking.

Chat con cliente y equipo.

Reportes del modulo.

### Level 4 - Team Member

Debe validar:

Workspace de compania seleccionado.

Tareas de Preparation asignadas.

Tareas de Delivery asignadas.

Driver Mode.

Registro de ubicacion.

Inicio de ruta.

Estados de entrega.

Proof of delivery.

Chat segun permisos.

Time tracking con ubicacion.

### Level 5 - Cliente

Debe validar:

Compra o acceso a orden de tienda.

Historial de Store Orders.

Tracking de su propia orden.

Mapa de seguimiento.

ETA visible cuando aplique.

Chat con negocio.

Confirmacion/proof de entrega.

Comentarios y calificaciones.

No debe ver:

Warehouse.

Rutas completas con otros stops.

Otros clientes.

Notas internas.

Tareas internas.

Historial completo de GPS.

Reportes internos.

## Sprint 1 - Membresia Y Activacion

### Objetivo

Validar que la activacion comercial y tecnica del modulo funcione correctamente.

### Revision

Crear cuenta.

Confirmar email.

Login.

Recuperar password.

Cambiar password.

Comprar membresia.

Renovar membresia.

Cancelar membresia.

Reactivar membresia.

Activar Store + Logistics.

Desactivar Store + Logistics.

Verificar redireccion sin modulo activo.

Verificar acceso con modulo activo.

### Criterios

Level 2 sin modulo activo no accede a operaciones de Store + Logistics.

Level 2 con modulo activo accede a Store + Logistics.

Level 1 puede revisar el modulo por owner.

La activacion no modifica acceso a Services.

## Sprint 2 - Configuracion Inicial

### Objetivo

Validar la configuracion base del negocio para operar tienda y delivery.

### Revision

Empresa.

Direccion.

Telefono.

Email operativo.

Zonas de entrega.

Horarios de entrega.

Horarios de pickup si aplica.

Impuestos.

Moneda.

Configuracion general.

Provider de pago por owner.

Reglas de disponibilidad de pago.

### Criterios

La configuracion pertenece al owner correcto.

Las zonas de entrega se guardan por id_owner.

La moneda y pagos no afectan Services.

El checkout usa el provider correcto del negocio vendedor.

## Sprint 3 - Store Inventory

### Objetivo

Validar productos vendibles de tienda sin confundirlos con Warehouse.

### Revision

Crear producto simple.

Editar producto simple.

Crear producto variable.

Editar producto variable.

SKU.

Categorias.

Atributos.

Valores de atributos.

Variaciones.

Precio.

Costo.

Stock.

Peso.

Dimensiones.

Imagen.

Estado activo/inactivo.

Visibilidad publica.

Importacion CSV.

Actualizacion CSV.

Inventario bajo.

Inventario agotado.

Stock por variacion.

### Criterios

Un producto simple se puede crear sin configurar atributos.

Un producto variable muestra claramente opciones, variaciones y stock.

Store Inventory no usa labels de Warehouse.

Warehouse no lista productos vendibles como contenedores.

El stock insuficiente bloquea venta o reduce disponibilidad.

## Sprint 4 - Store Orders

### Objetivo

Validar el ciclo administrativo de ordenes de tienda.

### Revision

Crear orden desde checkout.

Crear orden manual.

Editar datos permitidos.

Cancelar orden.

Actualizar estado.

Historial de estado.

Filtros.

Busquedas.

Vista de detalle.

Productos de la orden.

Cliente.

Direccion de shipping.

Payment status.

Operational status.

### Criterios

Store Orders usa store_orders.

Services Orders usa orders.

Los filtros no mezclan ordenes de servicios.

El historial conserva trazabilidad.

Payment status y operational status se mantienen separados.

## Sprint 5 - Team Members

### Objetivo

Validar que el equipo pueda operar preparacion y delivery con permisos correctos.

### Revision

Crear preparadores.

Crear repartidores.

Asignar roles.

Validar store_user_roles.

Validar user_institutions.

Validar permisos de chat con cliente.

Validar permisos de cierre de delivery.

Validar restricciones por owner.

### Criterios

Level 4 ve solo tareas del workspace seleccionado.

Un repartidor no ve tareas de otro negocio.

Un preparador no recibe permisos de delivery si no corresponde.

Los roles de Store no cambian Services.

## Sprint 6 - Preparation

### Objetivo

Validar preparacion y readiness antes del envio.

### Revision

Pedido recibido.

Asignar Preparation user.

Marcar en preparacion.

Marcar preparado.

Marcar listo.

Marcar listo para delivery.

Historial.

Notificaciones.

Notas operativas.

### Criterios

Preparation usa store_order_tasks.task_type = PREPARATION.

La UI no usa Kitchen como nombre general.

La transicion READY_FOR_DELIVERY requiere estado valido.

El cliente ve estado relevante sin notas internas.

## Sprint 7 - Delivery Operations

### Objetivo

Validar el flujo operativo completo de delivery.

### Revision

Asignar Delivery user.

Aceptar entrega.

Iniciar traslado.

Registrar geolocalizacion.

Mostrar ruta.

Marcar arrived.

Marcar delivered.

Marcar delivery attempted.

Marcar returned to business.

Marcar redelivery scheduled.

Cancelar entrega.

Registrar observaciones.

### Criterios

Delivery usa store_order_tasks.task_type = DELIVERY.

Delivery usa store_delivery_location_logs.

No se crean tablas paralelas de rutas o pruebas.

El driver no inicia delivery sin ubicacion cuando se requiere.

Las acciones actualizan store_order_workflow y store_orders.

## Sprint 8 - Driver Mode

### Objetivo

Validar experiencia mobile-first del repartidor.

### Revision

Header compacto.

Negocio seleccionado.

Driver name.

Estado GPS.

Tabs por estado.

Mapa superior.

Ruta optimizada.

Pins numerados.

Lista de entregas.

Acciones rapidas.

Open navigation.

Refresh location.

Call customer.

Chat.

Arrived.

Delivered.

Issue.

Return.

Proof photo.

### Criterios

Driver Mode muestra solo entregas asignadas.

Driver Mode respeta owner/workspace.

Las acciones reales se procesan con la fuente de verdad existente.

La vista es usable en mobile.

No reemplaza My Work, lo complementa.

## Sprint 9 - Chat

### Objetivo

Validar comunicacion contextual sin crear chat paralelo.

### Revision

Administrador-Cliente.

Administrador-Delivery.

Delivery-Cliente si autorizado.

Administrador-Preparation user.

Historial.

Notificaciones.

Contexto por owner.

Contexto por orden.

Contexto por tarea.

### Criterios

Usa chat_threads y chat_messages.

Usa notifications.

No expone mensajes internos al cliente.

Delivery-Cliente requiere permiso.

El cliente esta asociado al negocio correcto.

## Sprint 10 - Seguimiento Y Tracking

### Objetivo

Validar mapa, ETA y ubicacion durante delivery.

### Revision

Mapa para cliente.

Mapa para administrador.

Mapa para driver.

ETA.

Ultima ubicacion.

Ubicacion durante ruta.

Refresh de ubicacion.

Permisos de GPS.

Tracking por token publico.

Tracking por sesion Level 5.

Privacidad del tracking.

### Criterios

Cliente ve solo su orden.

Cliente no ve otros stops.

Cliente no ve ruta completa si incluye otros clientes.

Administrador ve ultima ubicacion relevante.

Driver envia pings mientras la tarea esta activa.

ETA se muestra de forma clara y verificable.

La ubicacion en vivo se valida como actualizaciones sucesivas registradas.

## Sprint 11 - Entrega Y Proof Of Delivery

### Objetivo

Validar cierre de entrega y evidencia.

### Revision

Foto de evidencia.

Observaciones.

Fecha.

Hora.

Ubicacion de cierre.

Usuario que cerro.

Confirmacion de entrega.

Notificacion al cliente.

Vista del proof para admin.

Vista del proof para cliente.

### Criterios

Proof usa store_order_workflow.delivery_photo_url.

Notas usan store_order_workflow.delivery_notes.

Ubicacion usa delivery_lat, delivery_lng y delivery_location_at.

El cierre actualiza DELIVERED cuando corresponde.

El cliente no ve notas internas.

## Sprint 12 - Devoluciones Y Reintentos

### Objetivo

Validar excepciones posteriores al intento de entrega.

### Revision

Devolucion parcial.

Devolucion total.

Reintento.

Regreso a almacen.

Returned to business.

Return requested.

Return approved.

Return rejected.

Return closed.

Impacto en Store Inventory.

Impacto operacional en Warehouse cuando aplique.

Notas de devolucion.

Historial de devolucion.

### Criterios

Las devoluciones de venta afectan Store Inventory cuando corresponde.

Warehouse solo participa si hay movimiento fisico real.

El cliente ve estado y mensaje adecuado.

Admin conserva auditoria.

## Sprint 13 - Cliente

### Objetivo

Validar experiencia final del cliente.

### Revision

Historial de Store Orders.

Detalle de orden.

Estado de pago.

Estado de preparacion.

Estado de envio.

Tracking.

Proof of delivery.

Comentarios.

Calificaciones.

Chat con negocio.

Report problem.

### Criterios

Level 5 ve sus ordenes por id_user o guest_email.

Cada orden identifica el negocio vendedor.

No depende de cambiar company context para ver compras propias.

No ve informacion interna.

## Sprint 14 - Historicos, Auditoria Y Exportacion

### Objetivo

Validar trazabilidad del modulo.

### Revision

Busqueda.

Filtros.

Exportacion.

Historial de estados.

Historial de pagos.

Historial de delivery.

Historial de chat.

Historial de devoluciones.

Auditoria por owner.

Auditoria por usuario.

### Criterios

Los historicos no mezclan Services.

Los reportes Store usan store_payments para revenue de tienda.

Los reportes Services usan sus propias tablas.

Cada export respeta id_owner.

## Sprint 15 - Time Tracking

### Objetivo

Validar jornada y ubicacion de team members.

### Revision

Iniciar jornada.

Detener jornada.

Pausas.

Horas.

Geolocalizacion al inicio.

Geolocalizacion al fin.

Owner correcto.

Relacion con delivery activo.

### Criterios

payroll_time_logs registra ubicacion cuando aplica.

La ubicacion no rastrea fuera de contexto operacional.

El registro respeta workspace/owner.

Time tracking no cambia estados de Services ni Store salvo accion explicita.

## Sprint 16 - Notificaciones

### Objetivo

Validar avisos del modulo.

### Revision

Notificacion a administrador.

Notificacion a cliente.

Notificacion a preparador.

Notificacion a delivery.

Nueva orden.

Pago aprobado.

Pedido en preparacion.

Pedido listo.

Out for delivery.

Delivered.

Delivery attempted.

Return.

Chat message.

### Criterios

Cada notificacion respeta id_owner.

No se envian notificaciones Avomeal a VNV Events ni viceversa.

Las notificaciones no duplican mensajes innecesarios.

Mobile/WebView no rompe payloads existentes.

## Sprint 17 - Casos Extremos

### Objetivo

Validar resiliencia.

### Revision

Internet lento.

Perdida de conexion.

GPS desactivado.

Permisos denegados.

Imagenes grandes.

Stock insuficiente.

Edicion simultanea.

Sesion expirada.

Cambio de dispositivo.

Cierre inesperado del navegador.

Recarga de pagina durante entrega.

Pago aprobado pero callback tardio.

Duplicado de submit.

CSV con filas invalidas.

Producto eliminado con orden historica.

### Criterios

El sistema falla con mensajes claros.

No duplica ordenes ni pagos por submit repetido.

No permite delivery sin permisos requeridos.

No pierde auditoria.

No afecta Services.

## Sprint 18 - Rendimiento

### Objetivo

Validar carga operacional.

### Revision

Carga masiva CSV.

Store Inventory grande.

Listado de Store Orders grande.

Carga de mapa.

Pings sucesivos de ubicacion.

Imagenes de proof.

Consumo de memoria.

Consumo de bateria en app movil futura.

Tiempo de respuesta en filtros.

Tiempo de respuesta en busquedas.

### Criterios

Las pantallas cargan en tiempos aceptables.

Los filtros no hacen consultas sin scope.

Los mapas no bloquean la operacion.

Los pings de ubicacion no saturan la base.

## Sprint 19 - Validacion End-To-End

### Objetivo

Validar el flujo completo como negocio real.

### Escenario

Crear cuenta.

Comprar membresia.

Activar Store + Logistics.

Configurar empresa.

Configurar zonas de entrega.

Crear Store Inventory.

Importar CSV.

Crear producto simple.

Crear producto variable.

Crear team members.

Crear cliente.

Generar pedido.

Procesar pago.

Preparar.

Asignar delivery.

Iniciar ruta.

Compartir ubicacion.

Usar chat.

Mostrar ETA.

Entregar.

Subir fotos.

Confirmar entrega.

Cliente comenta/califica.

Verificar historico completo.

Verificar reportes.

Verificar trazabilidad.

Verificar que Services sigue funcionando.

### Criterios

Todo el flujo queda auditado.

Cada pantalla respeta owner y nivel.

Cliente solo ve lo permitido.

Team member solo ve tareas asignadas.

Level 2 solo ve su negocio.

Level 1 puede auditar sin mezclar revenue.

Services no se rompe ni absorbe datos de tienda.

## Prueba De No Regresion Para Services

Esta prueba debe ejecutarse durante la revision general.

Entrar al panel de Services.

Crear o abrir una orden de servicio.

Revisar cliente.

Revisar contrato.

Revisar pago de servicio.

Revisar team task de servicio.

Revisar archivos.

Revisar chat si aplica.

Confirmar que no aparecen productos de tienda.

Confirmar que no aparecen Store Orders.

Confirmar que no aparecen estados de delivery de Store.

Confirmar que Warehouse no aparece como Store Inventory.

## Checklist Final De Aprobacion

Store + Logistics activo y revisado.

Store Inventory claro y separado.

Warehouse claro y separado.

Services sin regresiones.

Level 1 revisado.

Level 2 revisado.

Level 4 revisado.

Level 5 revisado.

Checkout revisado.

Pagos revisados.

Preparation revisado.

Delivery revisado.

Driver Mode revisado.

Tracking y ETA revisados.

Proof of delivery revisado.

Chat revisado.

Notificaciones revisadas.

Historicos revisados.

Reportes revisados.

Casos extremos revisados.

Rendimiento revisado.

End-to-end aprobado.

## Resultado Esperado

Al completar esta revision, el modulo Store + Logistics / Delivery queda validado como un flujo operacional completo:

Activacion

Configuracion

Store Inventory

Venta

Pago

Postventa

Preparation

Fulfillment

Delivery

Tracking

ETA

Chat

Proof of delivery

Returns

Historial

Reportes

Cliente

Auditoria

Todo esto debe funcionar sin afectar el panel de Services y manteniendo la separacion entre Store Inventory y Warehouse.